Phần A — Thiết kế vận hành Scrum

1. Chọn độ dài Sprint

Chọn Sprint cố định 2 tuần, tổng cộng 8 tuần có 4 Sprint. Độ dài này giúp đội Hoa thường xuyên nhận phản hồi từ Marketing, Kế toán và khách hàng, đồng thời có đủ thời gian phát triển, kiểm thử và cải tiến sản phẩm sau mỗi Sprint.

2. Phân công 3 vai trò Scrum

| Vai trò | Trách nhiệm trong dự án |
| --- | --- |
| Product Owner (PO) | Thu thập yêu cầu từ Marketing, Kế toán; quản lý và sắp xếp thứ tự Product Backlog theo giá trị kinh doanh; làm rõ yêu cầu và xác nhận kết quả sản phẩm. |
| Scrum Master (SM) | Hướng dẫn đội thực hiện Scrum; tổ chức các sự kiện Scrum; loại bỏ trở ngại; hỗ trợ đội tiếp nhận thay đổi đúng quy trình và không làm gián đoạn Sprint. |
| Development Team | Phân tích kỹ thuật, thiết kế, lập trình, kiểm thử và tích hợp chức năng; tự tổ chức công việc; bảo đảm sản phẩm đáp ứng Acceptance Criteria và Definition of Done (DoD). |

3. Sự kiện Scrum quan trọng nhất

Sprint Review là sự kiện quan trọng vì giúp đội Hoa trình diễn sản phẩm đã hoàn thành cho Marketing, Kế toán và các bên liên quan. Qua đó, mọi người kiểm tra kết quả thực tế (Thanh tra) và thống nhất điều chỉnh Product Backlog theo phản hồi mới (Thích nghi).

Phần B — Product Backlog và ưu tiên hóa bằng MoSCoW

1. Tiêu chí ưu tiên

Must have: Chức năng bắt buộc để chương trình hoạt động đúng, bảo đảm tính chính xác của điểm và giao dịch.

Should have: Chức năng quan trọng, giúp minh bạch thông tin nhưng có thể triển khai sau chức năng cốt lõi.

Could have: Chức năng bổ sung, nâng cao trải nghiệm nhưng chưa ảnh hưởng đến hoạt động chính.

Won't have this time: Chưa thực hiện trong 8 tuần này vì cần thêm nguồn lực hoặc chưa thuộc phạm vi ưu tiên.

2. Product Backlog

| ID | Hạng mục (Product Backlog Item) | Ưu tiên | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Tích điểm tự động: 10.000đ được 1 điểm sau khi đơn hàng thành công. | Must | Chức năng cốt lõi để khách hàng nhận điểm đúng quy tắc. |
| US02 | Thu hồi điểm đã tích khi đơn hàng bị hủy hoặc hoàn tiền. | Must | Ngăn số dư điểm sai lệch, bảo đảm tính chính xác giao dịch. |
| US03 | Đổi điểm lấy giá trị giảm giá theo tỷ lệ quy đổi đã cấu hình. | Must | Đáp ứng nhu cầu đổi điểm và sử dụng quyền lợi Loyalty. |
| US04 | Lưu lịch sử giao dịch tích điểm, đổi điểm và điều chỉnh điểm. | Must | Hỗ trợ Kế toán đối soát và truy vết giao dịch. |
| US05 | Hiển thị số dư điểm hiện tại và ngày hết hạn của điểm. | Should | Giúp khách hàng hiểu rõ quyền lợi của mình. |
| US06 | Thông báo khi điểm sắp hết hạn. | Should | Khuyến khích khách sử dụng điểm trước khi hết hạn. |
| US07 | Hiển thị gợi ý ưu đãi phù hợp với số điểm đang có. | Could | Tăng trải nghiệm nhưng không quyết định tính đúng đắn của hệ thống. |
| US08 | Xây dựng chương trình tích điểm theo hạng thành viên VIP. | Won't have this time | Mở rộng phạm vi, cần thêm quy tắc nghiệp vụ và nguồn lực. |

3. Danh sách đưa vào Sprint 1

Sprint 1 kéo dài 2 tuần. Theo ràng buộc nguồn lực, đội thực hiện toàn bộ nhóm Must và tối đa 2 hạng mục Should.

| Hạng mục | Quyết định |
| --- | --- |
| US01 – Tích điểm sau đơn thành công | Đưa vào Sprint 1 |
| US02 – Thu hồi điểm khi hủy/hoàn | Đưa vào Sprint 1 |
| US03 – Đổi điểm giảm giá | Đưa vào Sprint 1 |
| US04 – Lịch sử giao dịch | Đưa vào Sprint 1 |
| US05 – Hiển thị số dư và hạn sử dụng | Đưa vào Sprint 1 |
| US06 – Thông báo điểm sắp hết hạn | Đưa vào Sprint 1 |
| US07 – Gợi ý ưu đãi | Để Sprint sau |
| US08 – Hạng thành viên VIP | Không thực hiện trong giai đoạn này |

Giải thích: Bốn hạng mục Must bảo đảm các nghiệp vụ cốt lõi và tính chính xác của dữ liệu. Hai hạng mục Should được chọn nhằm tăng tính minh bạch về điểm và hạn sử dụng, phù hợp mục tiêu giữ chân khách hàng.

Phần C — Acceptance Criteria và Definition of Done

1. Hạng mục được chọn: US01 – Tích điểm tự động

Quy tắc nghiệp vụ: Cứ 10.000đ giá trị đơn hàng hợp lệ được 1 điểm; chỉ tính đơn thành công và thu hồi điểm khi đơn bị hủy hoặc hoàn.

AC1 – Tích điểm khi đơn hàng thành công

- Given: Khách hàng có đơn hàng trị giá 100.000đ và đơn hàng chưa được tích điểm.

- When: Đơn hàng chuyển sang trạng thái thành công.

- Then: Hệ thống cộng 10 điểm vào tài khoản Loyalty của khách hàng.

AC2 – Đơn hàng chưa thành công

- Given: Khách hàng có đơn hàng trị giá 100.000đ đang ở trạng thái chờ xác nhận.

- When: Hệ thống xử lý đơn hàng ở trạng thái chờ xác nhận.

- Then: Hệ thống không cộng điểm cho đơn hàng đó.

AC3 – Đơn hàng bị hủy sau khi tích điểm

- Given: Khách hàng đã được cộng 10 điểm từ đơn hàng 100.000đ và số điểm này chưa bị thu hồi.

- When: Đơn hàng chuyển sang trạng thái đã hủy.

- Then: Hệ thống thu hồi đúng 10 điểm đã cộng từ đơn hàng đó.

2. Definition of Done (DoD) cho Sprint 1

DoD là tiêu chuẩn chất lượng chung áp dụng cho tất cả hạng mục trong Sprint, không phải tiêu chí riêng của US01.

- Code đã được ít nhất một Developer khác review và chấp thuận trước khi merge.

- Các bài kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp liên quan đều đạt yêu cầu.

- Không còn lỗi nghiêm trọng mức Blocker/Critical trong phần chức năng được bàn giao.

- Code đã được tích hợp trên môi trường staging và được kiểm tra hoạt động.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu API liên quan đã được cập nhật.

Kết luận: Một hạng mục chỉ được xem là hoàn thành khi đáp ứng tất cả Acceptance Criteria của hạng mục đó và toàn bộ DoD chung.

Phần D — Xử lý tình huống thay đổi giữa Sprint

Marketing yêu cầu thay đổi tỷ lệ quy đổi từ 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ ngay giữa Sprint 1.

1. Tiếp nhận thay đổi mà không phá vỡ Sprint

Scrum Master ghi nhận yêu cầu và hướng dẫn Marketing trao đổi với Product Owner.

Product Owner phân tích giá trị kinh doanh, tác động đến khách hàng và mức độ ưu tiên; sau đó cập nhật Product Backlog.

Development Team đánh giá ảnh hưởng kỹ thuật và kiểm thử. Đội không tự ý thay đổi phạm vi Sprint đang chạy nếu việc đó gây nguy hiểm cho Sprint Goal.

Nếu thay đổi có thể thực hiện mà vẫn bảo vệ Sprint Goal, PO và Developers trao đổi để điều chỉnh phạm vi công việc phù hợp. Nếu Sprint Goal trở nên lỗi thời, chỉ Product Owner mới có quyền hủy Sprint.

2. Ảnh hưởng đến Product Backlog, AC và DoD

| Thành phần | Nội dung cần cập nhật |
| --- | --- |
| Product Backlog | Cập nhật quy tắc tỷ lệ quy đổi của US03 từ 20.000đ thành 25.000đ cho mỗi 100 điểm; đánh giá lại độ ưu tiên và bổ sung yêu cầu cấu hình tỷ lệ nếu cần. |
| Acceptance Criteria | Cập nhật AC của US03 để kiểm tra số tiền giảm theo tỷ lệ mới. Ví dụ: khách đổi 100 điểm thì được giảm 25.000đ; số dư điểm phải bị trừ đúng 100 điểm sau khi đổi thành công. |
| AC của US01 | Không cần thay đổi vì quy tắc tích điểm 10.000đ = 1 điểm vẫn giữ nguyên. |
| Definition of Done | Không cần thay đổi chỉ vì tỷ lệ quy đổi thay đổi. DoD vẫn là tiêu chuẩn chất lượng chung; các bài kiểm thử cần được cập nhật để xác nhận chức năng mới đáp ứng DoD. |